# 灵序智能 GEO 综合实施方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试对象 | 灵序智能 |
| 官网 | https:​/​/​example.​com/​ |
| 测试场景 | 匿名化 B2B SaaS 示例，用于验证 GEO 综合实施方案 skill 的标准输出结构和四格式报告。 |
| 目标平台 | DeepSeek；豆包；千问；Kimi；元宝 |
| 生成日期 | 2026-​05-​21 |
| 输出语言 | 中文简体 |

# 执行摘要

1.​ 灵序智能示例用于验证报告结构、项目包拆解、国内平台适配和四格式生成能力。

2.​ 90 天计划围绕页面技术、内容矩阵、标题体系、知识库、外部证据和监测闭环展开。

3.​ 该示例不代表真实客户数据，所有指标均为匿名化测试口径。

# 诊断承接

| 诊断发现 | 实施转译 |
| --- | --- |
| AI 答案能识别品牌名称，但缺少产品边界和证据来源。 | 先建设品牌事实页、产品线事实卡和来源台账。 |
| 高频购买问题缺少中文场景化答案。 | 围绕选型、价格、实施、案例和风险建立内容矩阵。 |

# 真实数据能力与采集计划

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据模式 | 匿名示例数据 + 真实项目导入模板 |
| 真实数据能力边界 | 当前 Lingxu 样例是匿名化演示，不代表真实客户；真实项目可接入用户提供的诊断、官网来源、平台采样表、CRM 和案例授权材料。 |
| 公开来源策略 | 真实项目优先官网、官方文档、资质页面、媒体报道和可追溯第三方来源；匿名样例只展示字段结构。 |
| 平台采样策略 | 五个平台采样需由用户授权账号或人工采样表导入，本示例不声称已有真实平台答案。 |
| 最后核验日期 | 2026-​05-​21 |

| 数据需求 | 状态与获取方式 | 来源与新鲜度 | 责任与验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌官网与产品事实 | 匿名示例未绑定真实官网。 方式：真实项目中抓取官网、产品页、帮助中心和资质页。 | 客户官方页面或客户确认的资料包。 新鲜度：30 天复核；产品和价格 14 天复核。 | 产品市场负责人 验收：核心事实 100% 有来源或待确认状态。 |
| 国内 AI 平台采样基线 | 示例不包含真实平台答案。 方式：导入 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝同题采样表。 | 采样表包含平台、时间、账号、问题、答案、引用和事实错误字段。 新鲜度：7-​14 天复测。 | 数据负责人 验收：每题至少 3 轮采样，字段完整率 95% 以上。 |
| 客户案例与效果数据 | 示例仅说明流程，未使用真实客户案例。 方式：收集客户授权案例、合同允许范围和统计口径。 | 客户授权材料、公开案例或内部批准记录。 新鲜度：发布前复核授权和数据口径。 | PR 负责人 + 法务负责人 验收：未授权案例不进入对外报告。 |
| CRM 线索与转化数据 | 示例未接入 CRM。 方式：由用户导入脱敏 CRM、UTM、销售跟进和表单数据。 | 用户授权系统导出，敏感字段脱敏。 新鲜度：月度复盘。 | 销售运营负责人 验收：能区分 GEO 相关线索、不可归因线索和待验证线索。 |

# 分析完整性矩阵

| 分析维度 | 状态与缺口 | 纳入方案的动作 | 验收与责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务目标 | 目标聚焦线索增长、产品教育和行业权威，但缺少统一指标口径。 缺口：销售、内容和技术团队容易各自优化，缺少共同北极星。 | 把品牌推荐率、被引用率、核心问题覆盖率、线索贡献纳入同一看板。 | 每个目标有基线、30/​60/​90 天目标和责任角色。 责任：市场负责人 |
| 问题覆盖 | 已有产品、价格、对比、行业场景等问题。 缺口：用户口语化问法、追问链路和平台差异标注不足。 | 建设 60-​80 题问题库并标记意图、平台和资产。 | 高意向问题覆盖率达到 80% 以上。 责任：增长负责人 |
| 品牌实体 | 品牌介绍和产品描述存在，但实体关系不完整。 缺口：品牌、产品、场景、客户案例和证据之间缺少可抽取关系。 | 建立品牌事实卡和实体关系表。 | 核心实体 100% 有定义、别名、来源和使用边界。 责任：产品市场负责人 |
| 页面技术 | 部分页面可抓取，但摘要、FAQ 和结构化数据不足。 缺口：AI 抽取时容易遗漏关键结论。 | 改造核心页面首屏摘要、FAQ、Schema、目录锚点和来源字段。 | P0 页面全部通过抓取、移动端和表格不溢出检查。 责任：技术负责人 |
| 内容资产 | 有基础介绍文章，但场景化和对比内容不足。 缺口：只生产文章不能支撑采购决策问题。 | 搭建场景页、对比页、FAQ、案例解读和术语表。 | 60 天上线 30 个结构化答案资产。 责任：内容负责人 |
| 标题体系 | 标题偏品牌自述。 缺口：和 AI 平台中的自然问题匹配不足。 | 建立问答式标题规范和标题候选库。 | 每个核心问题至少 2 个标题候选。 责任：编辑负责人 |
| 知识库 | 销售资料、帮助中心和产品文档分散。 缺口：长文本平台难以抽取稳定事实。 | 建立中文知识库资料包、事实卡、术语表和禁用表述。 | 核心事实 100% 有来源或待确认状态。 责任：客户交付负责人 |
| 外部证据 | 外部媒体、合作伙伴和客户案例证据不足。 缺口：推荐场景中的可信信号偏弱。 | 补充第三方来源、客户授权案例和合作伙伴证据页。 | 新增 8-​10 个可追溯外部信源。 责任：PR 负责人 |
| 平台适配 | 五个平台均为目标，但执行动作需要拆分。 缺口：统一内容难以兼顾逻辑、口语、引用、长文和微信生态。 | 按 DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝输出差异动作。 | 五个平台均有问题簇、动作、资产和验收指标。 责任：增长负责人 |
| 监测治理 | 有复测意向，但缺少治理节奏。 缺口：无法把指标变化回流到页面、内容和预算。 | 建立周会、双周采样复盘和月度决策会。 | 每轮复测都有归因、修复项和下一轮预算建议。 责任：数据负责人 |

# 证据成熟度与事实底座

| 断言/​资产 | 成熟度与来源 | 缺口与动作 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌定位、核心产品和适用客户。 | A 官方来源 来源：官网与产品页可验证。 | 缺少标准中文事实卡。 动作：整理品牌事实卡和来源台账。 | 产品市场负责人 |
| 行业场景和功能优势。 | B 第三方可验证 来源：部分行业资料可交叉验证。 | 对比维度和证据口径不统一。 动作：建立同口径对比表。 | 内容负责人 |
| 客户案例和效果数据。 | C 客户/​案例证据 来源：需客户授权和数据口径确认。 | 未授权案例不能公开发布。 动作：区分公开案例和内部销售材料。 | PR 负责人 |
| 价格、交付周期和服务范围。 | D 待补证 来源：需要销售政策或报价口径确认。 | AI 答案容易生成未经确认的价格。 动作：建立可公开价格说明和禁用表述。 | 销售负责人 |
| 保证被 AI 平台引用或保证排名提升。 | E 禁用表述 来源：无法验证。 | 违反 GEO 方法边界。 动作：统一改为提升可发现性、可验证性和可抽取性。 | 客户交付负责人 |

# 北极星指标

## 品牌推荐率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 待采样 |
| 30 天目标 | 完成基线 |
| 60 天目标 | 提升 15% |
| 90 天目标 | 提升 25% |
| 负责人 | 增长负责人 |

## 被引用率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 可引用来源不足 |
| 30 天目标 | 来源台账上线 |
| 60 天目标 | 核心断言 80% 有来源 |
| 90 天目标 | 核心断言 95% 有来源 |
| 负责人 | 内容负责人 |

## 答案准确率

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线 | 待采样 |
| 30 天目标 | 建立事实卡 |
| 60 天目标 | 错误率低于 15% |
| 90 天目标 | 错误率低于 8% |
| 负责人 | 客户交付负责人 |

# 六个项目包

## 页面技术

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升核心页面可抓取、可理解和可抽取能力。 |
| 输入 | 官网页面；产品资料 |
| 负责人 | 技术负责人 |
| 优先级 | P0 |
| 资源/​预算 | 技术 1 人 + 内容 0.​5 人；预算中；优先核心事实页、产品线页、FAQ 结构化数据。 |
| 交付物 | 事实页；FAQ Schema |
| 验收指标 | 核心断言有来源；页面无排版溢出 |
| 依赖关系 | 知识库 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线品牌事实页 步骤：整理事实卡；添加来源链接 | 技术负责人 | 品牌事实页 | 事实卡不少于 10 条 |
| 补充 FAQ 结构化数据 步骤：抽取高频问题；发布 FAQ | 技术负责人 | FAQ Schema | 20 个 FAQ 上线 |

## 内容矩阵

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 覆盖核心购买问题和场景答案。 |
| 输入 | 问题库；销售记录 |
| 负责人 | 内容负责人 |
| 优先级 | P1 |
| 资源/​预算 | 内容 2 人 + 编辑 1 人；预算中；优先高意向问题和场景页。 |
| 交付物 | 场景页；对比页 |
| 验收指标 | 核心问题覆盖率 80% |
| 依赖关系 | 标题体系 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立问题库 步骤：聚类问题；标记优先级 | 内容负责人 | 问题库 | 不少于 60 题 |
| 生产场景页 步骤：撰写答案；绑定来源 | 内容负责人 | 场景页 | 上线 12 篇 |

## 标题体系

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升标题与自然问法的匹配度。 |
| 输入 | 问题库 |
| 负责人 | 编辑负责人 |
| 优先级 | P1 |
| 资源/​预算 | 编辑 1 人 + 内容协作；预算低；与内容矩阵同步执行。 |
| 交付物 | 标题库；H1/​H2 规范 |
| 验收指标 | 每个核心问题至少 2 个标题候选 |
| 依赖关系 | 内容矩阵 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定标题规范 步骤：提取问法；生成标题候选 | 编辑负责人 | 标题规范 | 100 条标题候选 |
| 改写核心页面标题 步骤：改写 H1/​H2；移动端检查 | 编辑负责人 | 标题改造清单 | 20 个页面完成 |

## 知识库

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立品牌事实底座。 |
| 输入 | 产品资料；客户案例 |
| 负责人 | 产品市场负责人 |
| 优先级 | P0 |
| 资源/​预算 | 产品市场 1 人 + 交付 0.​5 人；预算低到中；优先事实卡和长文资料包。 |
| 交付物 | 事实卡；术语表 |
| 验收指标 | 事实卡 100% 标注来源 |
| 依赖关系 | 法务审核 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设事实卡 步骤：整理事实；标注来源 | 产品市场负责人 | 事实卡 | 不少于 30 条 |
| 建设术语表 步骤：统一产品词；统一行业词 | 产品市场负责人 | 术语表 | 不少于 50 个术语 |

## 外部证据

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 补充第三方可信信号。 |
| 输入 | 媒体稿；合作伙伴 |
| 负责人 | PR 负责人 |
| 优先级 | P1 |
| 资源/​预算 | PR 1 人 + 法务按需；预算中到高；优先可验证第三方信源。 |
| 交付物 | 信源清单；证据型内容 |
| 验收指标 | 新增 10 个可信信源 |
| 依赖关系 | 客户授权 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立信源清单 步骤：筛选来源；标记断言 | PR 负责人 | 信源清单 | 10 个来源 |
| 发布证据型内容 步骤：撰写稿件；回链官网 | PR 负责人 | 证据内容 | 6 篇内容上线 |

## 监测闭环

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立基线、复测和修复机制。 |
| 输入 | 问题库；采样表 |
| 负责人 | 数据负责人 |
| 优先级 | P0 |
| 资源/​预算 | 数据 1 人 + 增长 0.​5 人；预算低；贯穿 90 天。 |
| 交付物 | 采样表；复盘报告 |
| 验收指标 | 90 天形成闭环复盘 |
| 依赖关系 | 平台账号 |

| 任务与步骤 | 负责人 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建立采样机制 步骤：同题采样；记录字段 | 数据负责人 | 采样表 | 50 题三轮采样 |
| 建立复盘机制 步骤：归因错误；回流 Backlog | 客户交付负责人 | 复盘报告 | 每月复盘一次 |

# 90 天执行路线图

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-​30 天快赢 | 建立基线和事实底座。 | 完成采样；上线事实页；发布 FAQ | 基线报告；事实页 | 50 题基线完成。 |
| 31-​60 天资产建设 | 批量补齐内容和知识库。 | 上线场景页；发布证据内容 | 内容矩阵；知识库 | 核心问题覆盖率 65%。 |
| 61-​90 天闭环优化 | 复测和修复。 | 二次复测；修复错误 | 复盘报告；下一轮计划 | 形成可复用闭环。 |

# 国内平台差异化动作

## DeepSeek

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 逻辑与证据链 |
| 目标问题簇 | 选型；对比 |
| 具体动作 | 发布方法论页；建立证据链 |
| 资产要求 | 对比表；事实卡 |
| 验收指标 | 答案能解释推荐理由。 |
| 风险提示 | 过期事实需复核。 |

## 豆包

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 口语化问题 |
| 目标问题簇 | 是什么；怎么用 |
| 具体动作 | 建设 FAQ；改写口语标题 |
| 资产要求 | 短问短答；场景页 |
| 验收指标 | 口语问题覆盖率 80%。 |
| 风险提示 | 避免创作式夸大。 |

## 千问

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 可追溯引用 |
| 目标问题簇 | 官方来源；产品能力 |
| 具体动作 | 建立来源台账；补齐结构化数据 |
| 资产要求 | 来源台账；FAQ Schema |
| 验收指标 | 引用真实支持断言。 |
| 风险提示 | 引用需人工抽检。 |

## Kimi

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 长文本研究 |
| 目标问题簇 | 深度研究；方案设计 |
| 具体动作 | 整理长文知识库；前置事实摘要 |
| 资产要求 | 资料包；术语表 |
| 验收指标 | 关键事实不遗漏。 |
| 风险提示 | 避免信息埋在长文中部。 |

## 元宝

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行重点 | 微信生态 |
| 目标问题簇 | 中文介绍；案例 |
| 具体动作 | 建设公众号专题；官网回链 |
| 资产要求 | 公众号文章；视频号摘要 |
| 验收指标 | Top 30 问题有微信内容承接。 |
| 风险提示 | 避免微信内容孤岛。 |

# 角色分工与验收指标

| 项目包 | 责任角色 | 任务 | 交付物 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页面技术 | 技术负责人 | 上线品牌事实页 | 品牌事实页 | 事实卡不少于 10 条 |
| 页面技术 | 技术负责人 | 补充 FAQ 结构化数据 | FAQ Schema | 20 个 FAQ 上线 |
| 内容矩阵 | 内容负责人 | 建立问题库 | 问题库 | 不少于 60 题 |
| 内容矩阵 | 内容负责人 | 生产场景页 | 场景页 | 上线 12 篇 |
| 标题体系 | 编辑负责人 | 制定标题规范 | 标题规范 | 100 条标题候选 |
| 标题体系 | 编辑负责人 | 改写核心页面标题 | 标题改造清单 | 20 个页面完成 |
| 知识库 | 产品市场负责人 | 建设事实卡 | 事实卡 | 不少于 30 条 |
| 知识库 | 产品市场负责人 | 建设术语表 | 术语表 | 不少于 50 个术语 |
| 外部证据 | PR 负责人 | 建立信源清单 | 信源清单 | 10 个来源 |
| 外部证据 | PR 负责人 | 发布证据型内容 | 证据内容 | 6 篇内容上线 |
| 监测闭环 | 数据负责人 | 建立采样机制 | 采样表 | 50 题三轮采样 |
| 监测闭环 | 客户交付负责人 | 建立复盘机制 | 复盘报告 | 每月复盘一次 |

# 资源预算与优先级

| 资源项与优先级 | 投入与预算 | 时间窗口与取舍 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实底座与来源台账 优先级：P0 | 产品市场 1 人、内容 1 人。 预算：低。 | 0-​30 天 取舍：先做高置信事实，低证据素材进入待确认。 | 产品市场负责人 |
| 基线采样与复测 优先级：P0 | 数据 1 人、增长 0.​5 人。 预算：低。 | 0-​90 天 取舍：先做 50 题基线，再扩展问题库。 | 数据负责人 |
| 核心页面改造 优先级：P0 | 技术 1 人、内容 0.​5 人。 预算：中。 | 0-​60 天 取舍：优先 P0 页面，低流量页面后置。 | 技术负责人 |
| 内容矩阵生产 优先级：P1 | 内容 2 人、编辑 1 人。 预算：中。 | 31-​90 天 取舍：优先高意向问题，科普内容后置。 | 内容负责人 |
| 外部证据建设 优先级：P1 | PR 1 人、法务按需。 预算：中。 | 31-​90 天 取舍：优先可验证信源，不做弱证据宣传。 | PR 负责人 |

# 监测闭环计划

| 监测项 | 方法与频率 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同题采样 | 五平台 50 题三轮采样。 频率：第 1、45、90 天 | 数据负责人 | 字段完整率 95%。 |
| 错误复核 | 对照来源台账检查事实。 频率：每两周 | 客户交付负责人 | Top 10 错误进入 Backlog。 |

# 治理节奏与决策机制

| 治理节奏 | 参与角色 | 决策与输入 | 输出与升级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每周执行会 | 市场、增长、内容、技术、交付 | 确认 P0 资产进度、阻塞项和责任人。 输入：任务清单、上线记录、审核状态。 | 周行动清单和风险项。 升级：P0 任务延期超过 5 个工作日。 |
| 双周采样复盘 | 数据、增长、内容、交付 | 判断平台答案变化和修复优先级。 输入：五平台采样结果、事实错误表、引用记录。 | 归因表、修复 Backlog、下一轮问题。 升级：事实错误率高于 15% 或核心问题无品牌出现。 |
| 月度预算复盘 | CEO/​市场负责人、增长、内容、技术、交付 | 调整预算、人力和下一月优先级。 输入：北极星指标、线索贡献、产能和风险。 | 预算建议和路线图更新。 升级：核心指标连续两轮无改善或预算超出 20%。 |

# 风险预案

| 风险与触发 | 预案 | 负责人 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实错误 触发：AI 答案误写产品能力。 | 事实卡和来源复核。 | 产品市场负责人 | 错误率低于 8%。 |
| 引用缺失 触发：答案无来源或来源不支持断言。 | 绑定来源台账。 | 内容负责人 | 核心断言 90% 有来源。 |
| 平台波动 触发：同题结果变化大。 | 三轮采样并记录元数据。 | 数据负责人 | 报告标注波动范围。 |

# 来源台账

## D-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | 匿名化示例诊断摘要。 |
| 来源 | 内部测试输入 |
| 来源类型 | 内部测试/​匿名示例 |
| 证据等级 | C 内部待授权 |
| 核验日期 | 2026-​05-​21 |
| 新鲜度 | 示例数据需替换为客户真实来源 |
| URL | https:​/​/​example.​com/​ |

## R-​001

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 支持断言 | RAG 支持可检索知识资产建设。 |
| 来源 | Lewis et al.​, RAG |
| 来源类型 | 研究论文 |
| 证据等级 | A 公开研究依据 |
| 核验日期 | 2026-​05-​21 |
| 新鲜度 | 理论依据稳定，年度复核 |
| URL | https:​/​/​arxiv.​org/​abs/​2005.​11401 |

# 自检记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 四格式文件 | 生成后由 quality-​report.​json 复核 |
| 真实数据 | 公开来源、用户授权数据、平台采样导入、来源新鲜度和待补证缺口均有处理规则 |
| 分析完整性 | 十维分析矩阵覆盖业务目标、问题覆盖、品牌实体、页面技术、内容资产、标题体系、知识库、外部证据、平台适配、监测治理 |
| 证据成熟度 | 核心事实按 A-​E 成熟度标注来源状态、缺口和补证动作 |
| 预算治理 | 资源预算、优先级、治理节奏和升级条件进入实施方案 |
| 平台覆盖 | DeepSeek、豆包、千问、Kimi、元宝均有差异动作 |
| 项目包覆盖 | 页面技术、内容矩阵、标题体系、知识库、外部证据、监测闭环均有任务和验收指标 |
| 承诺边界 | 不承诺平台必定引用，只提升可发现性、可验证性和可抽取性 |
| Word 排版 | 使用固定页宽、固定列宽、固定表格布局和分组窄表，避免宽表向右溢出 |